| TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ------------------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------- |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

1. Sinh viên thực tập

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hữu

Mã sinh viên: 2221050720

Lớp: DCCTCT67_08C

Điện thoại: 0344497635

Email: nguyenhuu512gh@gmail.com

2. Giảng viên hướng dẫn

Họ và tên: Trần Trường Giang

Mã cán bộ: (Đang cập nhật)

Điện thoại: 0948618185

Email: trantruonggiang@humg.edu.vn

3. Thông tin đơn vị thực tập

Tên đơn vị: Công ty cổ phần đầu tư AHV HOLDING

Địa chỉ: Số nhà 18, Tổ 1, Phường Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động: Lập trình website, các lĩnh vực công nghệ thông tin khác.

4. Người hướng dẫn thực tập tại công ty

Họ và tên: Chu Văn Tú

Điện thoại: 0396261897

Email: hotro@ahvholding.com

5. Vị trí thực tập

Thực tập sinh AI-Driven Fullstack

6. Các nhiệm vụ được giao thực hiện (dự kiến)

• Nghiên cứu & Khảo sát bài toán: Khảo sát yêu cầu tra cứu tài liệu học vụ, quy chế nội bộ phục vụ dự án HUMG Ask. Nghiên cứu phương pháp lập trình AI-Driven Coding cùng quy trình xây dựng hệ thống hỏi đáp RAG (Retrieval-Augmented Generation) nâng cao với mô hình Google Gemini.

• Thiết kế Cơ sở dữ liệu quan hệ & Vector: Thiết kế kiến trúc CSDL trên nền tảng PostgreSQL (Neon Serverless) tích hợp phần mở rộng pgvector: quản lý tài khoản quản trị (admins), phiên làm việc (sessions), hội thoại (conversations), tin nhắn kèm trích dẫn (messages), tài liệu (documents) và phân đoạn vector 768 chiều (chunks).

• Xây dựng Pipeline RAG & Tìm kiếm lai (Hybrid Search): Xây dựng pipeline trích xuất văn bản đa định dạng (PDF, DOCX, TXT) với RecursiveCharacterTextSplitter; tạo vector ngữ nghĩa theo lô với Google Gemini Embeddings (gemini-embedding-001). Cài đặt giải thuật Hybrid Search kết hợp pgvector Cosine Distance và PostgreSQL Full-Text Search qua thuật toán tái xếp hạng RRF (Reciprocal Rank Fusion, k=60).

• Phát triển Backend RESTful API: Xây dựng hệ thống Backend hoàn chỉnh trên nền tảng Node.js, Express.js 5 và TypeScript: bảo mật quản trị bằng JWT/Bcrypt, upload file tài liệu với Multer, kiểm định dữ liệu với Zod, quản lý phiên và tích hợp sinh câu trả lời thông minh bằng Google Gemini (gemini-3.1-flash-lite) kèm prompt chống hallucination.

• Phát triển Frontend Web Application: Xây dựng ứng dụng Single Page Application (SPA) bằng React 19, TypeScript, Vite và Tailwind CSS v4: trang Chatbot RAG với giao diện hiển thị câu trả lời Markdown trực quan và trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo chi tiết; trang Admin Dashboard quản lý tài liệu, giám sát tiến trình vector hóa.

• Kiểm thử & Đóng gói hệ thống: Kiểm thử các luồng RESTful API bằng Postman; kiểm thử độ chính xác của phản hồi RAG; tối ưu hóa quy trình đóng gói và biên dịch sản phẩm; hoàn thiện quyển báo cáo và slide thuyết trình thực tập doanh nghiệp.

7. Kế hoạch thực hiện (dự kiến)

| Tuần | Nội dung công việc làm theo tuần | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- |
| 1 | • Tiếp nhận vị trí thực tập tại AHV HOLDING, làm quen văn hóa doanh nghiệp và quy định bảo mật thông tin. • Tiếp nhận và thiết lập môi trường lập trình hỗ trợ AI-Driven Coding (Node.js, TypeScript, Vite, Git, AI Coding Assistant). • Khảo sát bài toán tra cứu văn bản quy chế, tài liệu học vụ nội bộ (dự án HUMG Ask). | • Báo cáo tổng quan doanh nghiệp và bài toán nghiệp vụ. • Môi trường lập trình (IDE, Git repo, Node.js 20+) đã hoàn tất và cấu hình chuẩn. |
| 2 | • Thu thập, phân loại và chuẩn hóa tập văn bản tài liệu mẫu (các định dạng PDF, DOCX, TXT). • Nghiên cứu kiến trúc RAG (Retrieval-Augmented Generation) với thư viện LangChain (LangChain.js) và hệ sinh thái mô hình Google Gemini (Gemini Embeddings, Gemini Flash). • Nghiên cứu kỹ thuật tìm kiếm lai (Hybrid Search: Vector Search kết hợp Full-Text Search). | • Tập dữ liệu tài liệu mẫu đã chuẩn hóa. • Báo cáo lý thuyết về kiến trúc RAG, LangChain và giải pháp giải thuật RRF đề xuất. |
| 3 | • Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống Fullstack (Client SPA - Express Backend - PostgreSQL pgvector - Google Gemini AI). • Thiết kế CSDL quan hệ kết hợp Vector Database trên PostgreSQL (Neon Serverless): bảng admins, sessions, conversations, messages, documents và bảng chunks (trường embedding kiểu vector(768)). | • Sơ đồ kiến trúc hệ thống, sơ đồ CSDL (ERD quan hệ & vector). • Script khởi tạo schema CSDL PostgreSQL tích hợp extension pgvector. • Báo cáo tiến độ tuần 1-3 có xác nhận của GVHD. |
| 4 | • Xây dựng Document Pipeline: trích xuất nội dung từ PDF (pdf-parse), DOCX (mammoth), TXT; phân đoạn văn bản bằng RecursiveCharacterTextSplitter. • Xây dựng module sinh embedding theo lô với Google Gemini Embeddings (gemini-embedding-001, 768 chiều) và lưu trữ an toàn trong Database Transaction (BEGIN...COMMIT/ROLLBACK). • Cài đặt giải thuật Hybrid Search kết hợp giữa pgvector Cosine Distance và PostgreSQL Full-Text Search qua thuật toán RRF (Reciprocal Rank Fusion, k=60). | • Module xử lý tài liệu, chunking và sinh vector hoạt động chính xác. • Hàm truy vấn tìm kiếm lai Hybrid Search + RRF trích xuất đúng top 5 chunks ngữ cảnh liên quan. |
| 5 | • Phát triển Backend API bằng Node.js, Express.js 5 và TypeScript. • Xây dựng hệ thống xác thực bảo mật Quản trị viên (Admin Login) bằng JWT (jsonwebtoken) và mã hóa mật khẩu bcryptjs. • Xây dựng các Endpoints quản lý tài liệu: upload file đa định dạng qua Multer, kiểm tra dữ liệu đầu vào bằng Zod, xóa tài liệu và tải file gốc. • Áp dụng phương pháp AI-Driven Coding để tối ưu hóa mã nguồn. | • Bộ RESTful APIs quản trị tài liệu và xác thực hoạt động ổn định (/admin/login, /documents/create, /documents/list, /documents/:id, /documents/:id/file). • Seed script khởi tạo tài khoản quản trị đầu tiên. • Tài liệu API Documentation (Postman Collection). |
| 6 | • Tiếp tục phát triển Backend API: Xây dựng các Endpoints quản lý phiên làm việc (/session/create), tạo và quản lý cuộc trò chuyện (/conversation). • Xây dựng Endpoint hỏi đáp RAG (POST /conversation/messages): tích hợp lịch sử trò chuyện gần nhất, context trích xuất từ Hybrid Search, kiểm soát prompt chống ảo giác và gọi Google Gemini LLM (gemini-3.1-flash-lite). • Trả về câu trả lời kèm danh sách nguồn trích dẫn (sources: documentId, title, page, similarity). • Nộp Báo cáo Tiến độ 2 (Phụ lục 2). | • Tối thiểu 08 RESTful APIs hoàn chỉnh (đầy đủ GET, POST, DELETE). • Chatbot RAG Backend trả lời đúng ngữ cảnh tài liệu và trích dẫn chính xác số trang/nguồn. • Báo cáo tiến độ tuần 4-6 có xác nhận của GVHD. |
| 7 | • Thiết kế UI/UX và lập trình Frontend Single Page Application bằng React 19, TypeScript, Vite và Tailwind CSS v4. • Xây dựng trang giao diện Chatbot RAG (ChatPage), Sidebar lịch sử cuộc trò chuyện, khung nhập liệu tin nhắn. • Tích hợp thư viện react-markdown và remark-gfm để render câu trả lời chatbot chuẩn format Markdown, hiển thị khối nguồn tài liệu tham khảo trực quan. | • Giao diện trang Chatbot RAG hoàn chỉnh, hỗ trợ tương tác mượt mà, thân thiện trên các thiết bị. • Kết nối API chat với Backend thành công. |
| 8 | • Phát triển các trang giao diện Quản trị: Trang quản lý tài liệu (AdminDashboardPage), Modal tải tài liệu lên hệ thống (AdminUploadModal), xem trạng thái xử lý (processing/active/failed). • Phát triển Trang đăng nhập quản trị viên (LoginPage), xây dựng cơ chế bảo vệ định tuyến (ProtectedRoute). • Tích hợp toàn diện Fullstack giữa Frontend (React/Vite) và Backend (Express API). | • Hệ thống Web Fullstack hoàn chỉnh 03 màn hình chính (ChatPage, AdminDashboardPage, LoginPage) hoạt động đồng bộ. • Luồng nghiệp vụ từ Upload tài liệu -> Vector hóa -> Chat hỏi đáp diễn ra trơn tru. |
| 9 | • Kiểm thử toàn bộ hệ thống: Kiểm thử API bằng Postman, kiểm thử giao diện người dùng và đo lường độ chính xác câu trả lời RAG. • Tối ưu hóa hiệu năng xây dựng ứng dụng (Vite Production Build) và rà soát cấu hình biến môi trường (.env). • Đánh giá khả năng xử lý lỗi (file scan không text, lỗi quá giới hạn trang, xử lý rollback dữ liệu). • Xin xác nhận và đóng dấu Công lệnh tại doanh nghiệp. | • Bảng kết quả kiểm thử hệ thống (Testcases & Postman collection). • Bản build sản phẩm hoàn thiện sẵn sàng triển khai. • Công lệnh thực tập có đóng dấu xác nhận của Công ty cổ phần đầu tư AHV HOLDING. |
| 10 | • Hoàn thiện Quyển Báo cáo Thực tập doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục 3), Bảng khai báo sử dụng công cụ AI trong quá trình thực hiện. • Xây dựng Slide thuyết trình báo cáo TTDN theo chuẩn quy định của Khoa CNTT. • Giảng viên hướng dẫn kiểm tra sản phẩm hoàn thiện và duyệt cho bảo vệ. | • Quyển Báo cáo TTDN hoàn chỉnh. • Slide thuyết trình TTDN. • Mã nguồn hoàn chỉnh của dự án trên Git repository. |

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2026

| Người hướng dẫn tại công ty (Ký, ghi rõ họ tên) | Giảng viên hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên) | Sinh viên thực tập (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |
| Chu Văn Tú | Trần Trường Giang | Nguyễn Ngọc Hữu |

PHỤ LỤC: BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NGHỆ THỰC TẾ DỰ ÁN HUMG ASK V3

| Thành phần / Hạng mục | Công nghệ & Thư viện sử dụng trong dự án |
| --- | --- |
| Kiến trúc Backend | Node.js (v20+), Express.js 5.2.1, TypeScript 5.9, ts-node, nodemon. |
| Kiến trúc Frontend | React 19, Vite 8, TypeScript, Tailwind CSS v4, Lucide React (Icons), React Router DOM v7, React Markdown & Remark GFM. |
| Cơ sở dữ liệu & Vector DB | PostgreSQL (Neon Serverless) tích hợp tiện ích mở rộng pgvector. Lưu trữ embeddings vector 768 chiều trực tiếp trong CSDL với Transaction ACID an toàn. |
| Khung làm việc AI & RAG | LangChain.js (@langchain/core, @langchain/google-genai, @langchain/textsplitters). |
| Mô hình AI (Google Gemini) | • Embedding Model: gemini-embedding-001 (768 dimensions, TaskType: RETRIEVAL_DOCUMENT / RETRIEVAL_QUERY). • Chat LLM: gemini-3.1-flash-lite (temperature: 0.2, prompt chống ảo giác). |
| Giải thuật tìm kiếm | Hybrid Search kết hợp Vector Cosine Distance (<=>) và PostgreSQL Full-Text Search (ts_rank_cd) thông qua giải thuật Reciprocal Rank Fusion (RRF, k=60) trích xuất top 5 chunk chuẩn xác nhất. |
| Xử lý & Phân tách tài liệu | Hỗ trợ đa định dạng: PDF (pdf-parse), DOCX (mammoth), TXT (TextDecoder UTF-8). Phân đoạn văn bản bằng RecursiveCharacterTextSplitter (chunk size: 1000, overlap: 120 ký tự). |
| Bảo mật & Quản lý phiên | JSON Web Token (jsonwebtoken), Bcrypt (bcryptjs), Cookie Session quản lý khách vãng lai, Zod schema validation dữ liệu đầu vào. |